低代码平台应用治理 · 2026年6月月报

适用范围：飞码 / MP / 编码通1.0 / 编码通2.0与CF　|　受众：直属+1、直属+2及关联TL

说明：治理实际结果数据暂未提供，统一以「[待补充：具体内容]」占位。

一、执行摘要

✅ 本月共完成 5 项治理任务：MP 平台「子公司/三方企业/境外分行应用下线治理」「扫描未上传测试报告」按月执行，编码通2.0与CF 的「扫描报错API」「扫描慢API」「扫描请求体超大的API和模型方法」保持实时及时处置。

⚠️ 数据跨网为当前第一优先级断点：内置模型敏感等级扫描（飞码/MP）、外置模型敏感等级扫描（编码通1.0）、子公司下线治理（全平台）所需的跨两网传输策略本月已提交、待审批；「扫描未上传测试报告（MP）」另走开发改造适配生产的独立路径推进中。

🔴 圆方API持续阻塞，影响面最广：权限最小化（全平台）、离职调岗人员清理（MP/编码通1.0/编码通2.0与CF）、睡眠应用清理（全平台）、通用应用治理（MP）本月均无推进，长期停留在「半自动」，无法迈向全自动化。

⚠️ 模型业务数据敏感等级扫描已就绪未启动：MP/飞码/编码通2.0与CF 扫描功能已完成、不涉及跨网，但开发侧尚未启动扫描任务，需推动开发负责人尽快开扫。

🔴 当前最高风险：大量「数据安全类、开发完成进度=0」任务从未介入，集中在前端未脱敏数据展示扫描、应用元数据扫描、平台业务数据越权治理、外部权限应用治理等，构成最大风险暴露面。

二、分平台治理情况

1. 飞码

平台概览：飞码纳入治理任务共 17 项，其中开发已完成 6 项、已启动运营 3 项；本月实际执行 0 次（无按月轮转任务落在本月）。当前存在高风险未启动任务 3 项，均为数据安全类且开发尚未介入，是飞码下一步重点补齐方向。

| 任务分类 | 任务名称 | 开发完成进度 | 运营治理次数 | 自动化程度 | 当前自动化断点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据安全 | 模型业务数据敏感等级扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库&开发启动扫描 |
| 数据安全 | 内置模型敏感等级扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库&数据跨网 |
| 数据安全 | 权限最小化问题治理 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 数据安全 | 子公司、三方企业、境外分行的应用下线治理 | 已完成 | 未执行 | 半自动 | 待对接外置数据库&数据跨网 |
| 数据安全 | API响应数据敏感等级扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 办公网、互联网前端未脱敏数据展示扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 应用元数据扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描大表 | 已完成 | 1 | 全手动 | 需要开发手动执行脚本&离线Excel表格手工导入治理应用 |
| 研发管理 | 扫描睡眠应用 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 研发管理 | 扫描报错API | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描并发量过大 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描定时任务的叠加配置问题 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描僵尸API | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描僵尸流程 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描慢API | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描请求体超大的API和模型方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描未上传测试报告的应用 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |

高风险未启动任务提示

🔴 API响应数据敏感等级扫描：接口可能直接返回敏感数据，开发未介入、长期无任何扫描覆盖，存在敏感信息外泄风险。

🔴 办公网、互联网前端未脱敏数据展示扫描：前端未脱敏展示无监测手段，敏感数据可能在办公网/互联网侧明文暴露。

🔴 应用元数据扫描：缺少元数据层面敏感数据识别能力，无法发现潜藏在应用元数据中的合规隐患。

2. MP

平台概览：MP 纳入治理任务共 21 项，其中开发已完成 11 项、已启动运营 6 项；本月实际执行 2 次（子公司下线治理、扫描未上传测试报告均于 2026-06-01 执行）。当前存在高风险未启动任务 2 项，均为数据安全类且开发未介入。MP 是本月唯一有按月落地治理动作的存量平台。

| 任务分类 | 任务名称 | 开发完成进度 | 运营治理次数 | 自动化程度 | 当前自动化断点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据安全 | "通用"应用治理 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接圆方API |
| 数据安全 | API响应数据敏感等级扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库 |
| 数据安全 | 模型业务数据敏感等级扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库&开发启动扫描 |
| 数据安全 | 内置模型敏感等级扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库&数据跨网 |
| 数据安全 | 权限最小化问题治理 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 数据安全 | 应用元数据扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库&数据跨网 |
| 数据安全 | 子公司、三方企业、境外分行的应用下线治理 | 已完成 | 2 | 半自动 | 待对接外置数据库&数据跨网 |
| 数据安全 | 办公网、互联网前端未脱敏数据展示扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 平台业务数据越权治理 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 离职调岗人员清理/移交功能 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 研发管理 | 扫描大表 | 已完成 | 1 | 全手动 | 需要开发手动执行脚本&离线Excel表格手工导入治理应用 |
| 研发管理 | 扫描睡眠应用 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 研发管理 | 扫描未上传测试报告的应用 | 已完成 | 1 | 半自动 | 数据跨网 |
| 研发管理 | 扫描报错API、数据库方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描并发量过大 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描定时任务叠加配置问题 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 无数据（MP无定时任务） |
| 研发管理 | 扫描僵尸API和模型方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描僵尸流程 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 无数据（MP无流程） |
| 研发管理 | 扫描静态资源占用对象存储过大 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描慢API、数据库方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描请求体超大的API和模型方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |

高风险未启动任务提示

🔴 办公网、互联网前端未脱敏数据展示扫描：MP 前端未脱敏展示缺乏扫描覆盖，敏感数据存在明文外露风险。

🔴 平台业务数据越权治理：治理目标尚不明确、开发未介入，越权访问业务数据的风险无任何识别与处置手段。

3. 编码通1.0

平台概览：编码通1.0 纳入治理任务共 19 项，其中开发已完成 5 项、已启动运营 4 项；本月实际执行 0 次。当前存在高风险未启动任务 5 项，均为数据安全类且开发未介入，是四平台中数据安全空白点较为集中的平台之一。

| 任务分类 | 任务名称 | 开发完成进度 | 运营治理次数 | 自动化程度 | 当前自动化断点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据安全 | 外置模型敏感等级扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库&数据跨网 |
| 数据安全 | 权限最小化问题治理 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 数据安全 | 子公司、三方企业、境外分行的应用下线治理 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接外置数据库&数据跨网 |
| 数据安全 | API响应数据敏感等级扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 办公网、互联网前端未脱敏数据展示扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 模型业务数据敏感等级扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 应用元数据扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 外部权限应用治理 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 离职调岗人员清理/移交功能 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 研发管理 | 扫描睡眠应用 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 研发管理 | 扫描报错API、模型方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描并发量过大 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描定时任务的叠加配置问题 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 无数据（1.0无用户配置定时任务） |
| 研发管理 | 扫描僵尸API和模型方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描僵尸流程 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描静态资源占用对象存储过大 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描慢API、模型方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描请求体超大的API和模型方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描未上传测试报告的应用 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |

高风险未启动任务提示

🔴 API响应数据敏感等级扫描：接口返回敏感数据无监测，开发未介入，存在敏感信息外泄风险。

🔴 办公网、互联网前端未脱敏数据展示扫描：前端未脱敏展示缺乏识别能力，敏感数据可能明文暴露。

🔴 模型业务数据敏感等级扫描：模型业务数据敏感分级缺失，敏感数据无法被定级与清理。

🔴 应用元数据扫描：应用元数据层面敏感信息无扫描覆盖，合规隐患难以发现。

🔴 外部权限应用治理：外部权限应用缺少治理手段，存在越权与数据外溢风险。

4. 编码通2.0与CF

平台概览：编码通2.0与CF 纳入治理任务共 23 项，其中开发已完成 11 项、已启动运营 7 项；本月实际执行 3 次（扫描报错API、扫描慢API、扫描请求体超大的API和模型方法，均为实时及时处置）。当前存在高风险未启动任务 6 项，均为数据安全类且开发未介入，是本月高风险未启动任务最多的平台。

| 任务分类 | 任务名称 | 开发完成进度 | 运营治理次数 | 自动化程度 | 当前自动化断点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据安全 | 匿名应用治理 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待接口编排适配 |
| 数据安全 | 模型业务数据敏感等级扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库&开发启动扫描 |
| 数据安全 | 内置模型敏感等级扫描 | 已完成 | 未执行 | 未执行 | 待对接外置数据库&未对接扫描 |
| 数据安全 | 权限最小化问题治理 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 数据安全 | 子公司、三方企业、境外分行的应用下线治理 | 已完成 | 未执行 | 半自动 | 待对接外置数据库&数据跨网 |
| 数据安全 | API响应数据敏感等级扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 办公网、互联网前端未脱敏数据展示扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 平台业务数据越权治理 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 应用元数据扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 外部权限应用治理 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 数据安全 | 外置模型的结构和响应数据的扫描 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 离职调岗人员清理/移交功能 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 研发管理 | 扫描报错API、模型方法 | 已完成 | 及时处置 | 半自动 | 收到机器人消息后，需运营人工筛选提醒 |
| 研发管理 | 扫描大表 | 已完成 | 1 | 全手动 | 需要开发手动执行脚本&离线Excel表格手工导入治理应用 |
| 研发管理 | 扫描慢API、模型方法 | 已完成 | 及时处置 | 半自动 | 收到机器人消息后，需运营人工筛选提醒 |
| 研发管理 | 扫描请求体超大的API和模型方法 | 已完成 | 及时处置 | 半自动 | 收到机器人消息后，需运营人工筛选提醒 |
| 研发管理 | 扫描睡眠应用 | 已完成 | 1 | 半自动 | 待对接圆方API |
| 研发管理 | 扫描并发量过大 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描定时任务的叠加配置问题 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描僵尸API和模型方法 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描僵尸流程 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描静态资源占用对象存储过大 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |
| 研发管理 | 扫描未上传测试报告的应用 | 未介入 | 未执行 | 未执行 | 开发未介入 |

高风险未启动任务提示

🔴 API响应数据敏感等级扫描：接口返回敏感数据无扫描覆盖，开发未介入，存在敏感信息外泄风险。

🔴 办公网、互联网前端未脱敏数据展示扫描：前端未脱敏展示无监测，敏感数据可能明文暴露。

🔴 平台业务数据越权治理：治理目标不明确、开发未介入，越权访问业务数据无识别与处置能力。

🔴 应用元数据扫描：六月份暂无法对接，应用元数据敏感信息缺乏扫描覆盖。

🔴 外部权限应用治理：外部权限应用缺少治理手段，存在越权与数据外溢风险。

🔴 外置模型的结构和响应数据的扫描：外置模型结构与响应数据无敏感扫描，敏感数据可能随模型响应外泄。

三、当月任务治理情况

本月实际执行治理任务共 5 项，明细如下：

| 任务名称 | 涉及平台 | 任务分类 | 治理方式 | 自动化程度 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司、三方企业、境外分行的应用下线治理 | MP | 数据安全 | 招乎消息定向通知 | 半自动 | [待补充：本月下线治理应用数量及处置结果] |
| 扫描未上传测试报告的应用 | MP | 研发管理 | 招乎消息定向通知 | 半自动 | [待补充：本月提醒应用数量及补传完成情况] |
| 扫描报错API、模型方法 | 编码通2.0与CF | 研发管理 | 招乎机器人推送（人工筛选提醒） | 半自动 | [待补充：本月报错API处置数量及结果] |
| 扫描慢API、模型方法 | 编码通2.0与CF | 研发管理 | 招乎机器人推送（人工筛选提醒） | 半自动 | [待补充：本月慢API处置数量及结果] |
| 扫描请求体超大的API和模型方法 | 编码通2.0与CF | 研发管理 | 人工提醒（招乎机器人推送） | 半自动 | [待补充：本月超大请求体API处置数量及结果] |

四、下月（7月）治理计划

| 序号 | 任务名称 | 目标平台 | 预期自动化程度 | 依赖项及负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子公司、三方企业、境外分行的应用下线治理 | 飞码 / MP / 编码通1.0 / 编码通2.0与CF | 半自动（争取向全自动推进） | 下次计划治理时间为 2026-07-01，依赖跨两网传输策略审批通过及外置数据库对接；负责人：程铭哲（飞码）/ 钱如山（MP）及各平台运营 |
| 2 | 内置模型敏感等级扫描 / 外置模型敏感等级扫描 | 飞码、MP（内置）、编码通1.0（外置） | 半自动 | 下次计划治理时间为 2026-07-01，依赖跨两网传输策略审批通过后扫描数据方可在生产生效；负责人：跨网申请审批方 + 各平台运营 |
| 3 | 模型业务数据敏感等级扫描 | MP / 飞码 / 编码通2.0与CF | 半自动 | 扫描功能已就绪、不涉及跨网，下次计划治理时间为 2026-07-01，依赖开发侧启动扫描任务；负责人：羊鹏（MP）/ 程铭哲（飞码）/ 明方鹏（编码通2.0与CF） |
| 4 | 匿名应用治理 | 编码通2.0与CF | 半自动 | 依赖 7 月提供可返回 JSON 数据的查询接口（当前为文件流），接口编排适配完成后启动；负责人：明方鹏 |
| 5 | 内置模型敏感等级扫描（平台对接扫描服务） | 编码通2.0与CF | — → 半自动 | 断点为「未对接扫描」，需平台侧先接入扫描服务，再叠加外置数据库对接；负责人：陈家位 |

风险提示

跨两网传输策略申请目前仍处于待审批状态，是 7 月多项数据安全任务能否落地的核心前置条件。若该申请未能在 7 月内审批通过，将产生连锁影响：内置/外置模型敏感等级扫描（飞码/MP/编码通1.0）、子公司/三方企业/境外分行应用下线治理（全平台）、应用元数据扫描（MP）等任务的扫描数据将持续无法在生产环境生效，相关数据安全治理只能停留在制作态、无法形成生产闭环，上述任务的全自动化目标将整体顺延，数据安全风险暴露面在 7 月将无法收敛。同时，圆方API 持续阻塞将使权限最小化、离职调岗人员清理、睡眠应用清理、通用应用治理等任务继续维持「半自动」，叠加跨网阻塞，本月已暴露的高风险未启动任务规模在下月仍难以实质性下降，建议优先推动跨两网审批与圆方API对接两项关键依赖。

补充说明：「ECS对象存储资源治理」与「飞码离职调岗人员清理」按要求（无需运营参与）未纳入本月报；所有「治理实际结果」相关数值均以「[待补充：具体内容]」占位，待数据回填后即可定稿。