低代码平台应用治理 6 月月报

范围：MP、飞码、编码通 1.0、编码通 2.0 与 CF 四平台 ｜ 分类：数据安全、研发管理 ｜ 口径：截至 2026 年 6 月，已剔除无需运营参与的 ECS 对象存储资源治理、飞码离职调岗清理（剩余 80 个任务行）。

一、执行摘要

✅ 【本月进展】本月共执行 6 项治理任务，覆盖 MP、编码通 1.0、编码通 2.0 与 CF；新增执行子公司应用下线（MP）、未上传测试报告扫描（MP），并保持报错/慢/超大请求体类实时持续运营。

⚠️ 【自动化水平】全量 80 个任务行中已启动运营仅 23 项，整体偏初级——半自动约 25%、全手动约 4%、全自动 0%，逾七成任务从未执行。

⚠️ 【数据跨网断点】跨两网传输策略申请本月已提交、待审批；审批通过前，内置/外置模型敏感扫描、应用元数据扫描、子公司下线均无法在生产环境落地。

🔴 【圆方 API 阻塞】“待对接圆方 API”本月持续阻塞，导致通用应用、权限最小化、离职调岗、睡眠应用共 12 项任务无法形成全自动闭环。

🔴 【高风险敞口】全量存在 17 项未覆盖高风险任务（数据安全类、开发进度 0 且未启动），集中于前端未脱敏展示扫描、平台业务数据越权治理，构成隐私与越权暴露面。

二、各分类任务治理覆盖情况（全量视角）

| 分类 | 总任务行数 | 开发已完成 | 已启动运营 | 自动化分布（半自动/全手动） | 本月执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据安全 | 35 | 14 | 8 | 8 / 0 | 1 |
| 研发管理 | 45 | 15 | 15 | 12 / 3 | 5 |
| 合计 | 80 | 29 | 23 | 20 / 3 | 6 |

数据安全：35 项中仅 8 项启动（权限最小化、子公司下线），覆盖率偏低，多数敏感数据扫描受数据跨网与外置数据库阻塞而未运营。高风险未启动任务：办公网/互联网前端未脱敏数据展示扫描（全平台、开发进度 0、全部未启动）、平台业务数据越权治理（MP/编码通 2.0 与 CF）、外部权限应用治理（编码通 1.0/编码通 2.0 与 CF）、外置模型结构与响应数据扫描（编码通 2.0 与 CF）。

研发管理：45 项中 15 项启动，已启动任务自动化度较高（实时监控类），但僵尸 API/流程、并发量过大、静态资源占用、慢 API 等多数方向开发进度为 0、尚未启动。

三、各平台任务治理覆盖情况

| 平台 | 总任务行数 | 开发已完成 | 已启动运营 | 自动化分布（半自动/全手动） | 本月执行 | 未覆盖高风险任务数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞码 | 17 | 5 | 4 | 3 / 1 | 0 | 3 |
| MP | 21 | 10 | 6 | 5 / 1 | 2 | 2 |
| 编码通 1.0 | 19 | 5 | 5 | 5 / 0 | 1 | 5 |
| 编码通 2.0 与 CF | 23 | 9 | 8 | 7 / 1 | 3 | 7 |
| 合计 | 80 | 29 | 23 | 20 / 3 | 6 | 17 |

注：「未覆盖高风险任务数」指数据安全类、开发进度为 0 且尚未启动运营的任务。编码通 2.0 与 CF（7 项）、编码通 1.0（5 项）暴露面最大，主要集中于前端未脱敏展示、平台越权、外部权限、外置模型结构与元数据扫描等方向。编码通 2.0 与 CF 启动度虽最高，但其未覆盖高风险任务同样最多，需开发侧优先排期介入。

四、当月任务治理情况

| 任务名称 | 分类 | 涉及平台 | 治理方式 | 自动化程度 | 本月运营情况 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司/三方/境外分行应用下线治理 | 数据安全 | MP | 招乎消息定向通知 | 半自动 | 上次治理 2026-06-01，累计运营 2 次 | [待补充：本月下线/清理应用数量及涉及第三方范围] |
| 扫描未上传测试报告应用 | 研发管理 | MP | 招乎消息定向通知 | 半自动 | 上次治理 2026-06-01，运营 1 次 | [待补充：提醒应用数及整改率] |
| 扫描报错 API、模型方法 | 研发管理 | 编码通 1.0、编码通 2.0 与 CF | 机器人消息＋人工筛选 | 半自动 | 实时持续运营（及时处置） | [待补充：处置告警条数] |
| 扫描慢 API、模型方法 | 研发管理 | 编码通 2.0 与 CF | 机器人消息＋人工筛选 | 半自动 | 实时持续运营（及时处置） | [待补充：处置数量] |
| 扫描请求体超大 API、模型方法 | 研发管理 | 编码通 2.0 与 CF | 人工提醒 | 半自动 | 实时持续运营（及时处置） | [待补充：处置数量] |

本月共执行 6 个任务行（数据安全 1、研发管理 5），均为半自动；其中 MP 子公司下线、MP 未上传测试报告扫描为本月定期触发执行，其余 3 项为实时持续运营。

五、自动化进度总览（全量视角，共 80 个任务行）

自动化程度分布

| 自动化程度 | 任务行数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 全自动 | 0 | 0% |
| 半自动 | 20 | 25.0% |
| 全手动 | 3 | 3.75% |
| 未执行（空白） | 57 | 71.25% |

各类断点分布

| 断点类别 | 任务行数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 开发未介入/尚未启动（未启动、无数据、字段空白） | 45 | 56.25% |
| 待对接圆方 API | 12 | 15.0% |
| 数据跨网（待外置数据库＆数据跨网、数据跨网） | 10 | 12.5% |
| 收到机器人消息后需人工筛选 | 4 | 5.0% |
| 开发未启动扫描（待外置数据库＆开发启动扫描） | 3 | 3.75% |
| 需开发手动执行脚本＋离线 Excel 导入 | 3 | 3.75% |
| 待对接外置数据库（含暂无数据） | 2 | 2.5% |
| 待接口编排适配 | 1 | 1.25% |

断点说明：当前最大占比为“开发未介入/尚未启动”（45 项，56.25%），反映多数治理任务仍未进入开发与运营；其余按治理优先级归为三类核心断点——① 待对接圆方 API（12 项，第二优先级，本月持续阻塞，建议推动外部依赖方明确排期）；② 数据跨网（10 项，第一优先级，跨两网传输策略申请已提交待审批，其中未上传测试报告-MP 走开发改造适配生产的独立路径）；③ 开发未启动扫描（3 项，第三优先级，模型业务数据敏感扫描功能已就绪、不涉及跨网，需开发侧启动扫描任务）。另有人工筛选、手动脚本导入等运营/工具型断点，是已启动任务由半自动/全手动迈向全自动的主要障碍。

六、下月（7 月）治理计划

| 任务名称 | 目标平台 | 预期自动化程度 | 依赖项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型业务数据敏感等级扫描 | MP、飞码、编码通 2.0 与 CF | 半自动启动运营 | 开发侧启动扫描＋对接外置数据库 |
| 子公司/三方/境外分行应用下线 | 全平台 | 半自动（争取生产落地） | 跨两网审批通过＋外置数据库 |
| 内置/外置模型敏感等级扫描 | 飞码、MP、编码通 1.0 | 启动治理 | 跨两网审批通过 |
| API 响应数据敏感等级扫描 | MP | 启动运营 | 对接外置数据库 |
| 匿名应用治理 | 编码通 2.0 与 CF | 启动治理 | 7 月接口编排适配（JSON 返回接口） |

风险提示：上述多项计划以跨两网申请审批通过为前提。若 7 月内未获批，第一优先级数据跨网断点将持续存在，相关数据安全扫描在生产侧无法生效，导致 7 月计划大面积顺延、数据安全覆盖率难以提升，建议管理层重点跟进审批进度。

治理实际结果数据（清理数量、覆盖人数等）暂未提供，已统一以「[待补充：XXX]」占位。统计口径：「编码通 2.0」并入「编码通 2.0 与 CF」；自动化程度字段为“-”按空白（从未执行）处理；权限最小化（编码通 2.0 与 CF）漏填断点已按其余三平台补为“待对接圆方 API”。